22.04.2025 № 30-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МАНИЛОВСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАНИЛОВСК» НА ПЕРИОД 2021-2025 ГОДЫ»
ЗА 2024 ГОД

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации муниципального образования «Маниловск» от     23.06.2015 г. № 33    «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Маниловск» и ее критериев» администрация муниципального образования «Маниловск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Маниловск» на период 2021-2025 годы» за 2024 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Маниловский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Маниловск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


 
Глава муниципального 
образования «Маниловск»                                                            Н.Г.Исламутдинова





Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования «Маниловск» 
[bookmark: _GoBack]от 22.04.2025 №30-П

Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Маниловск» на период 2021-2025 годы» за 2024 год

Постановлением администрации МО «Маниловск» от 18.02.2021 года № 7-п была принята муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Маниловск» на период 2021-2025 годы».
           В соответствии с целями программы в течение срока ее реализации выполнены следующие мероприятия:
- Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
- Размещение информационных материалов в печатном средстве массовой информации "Маниловский вестник";
- Размещение информационных материалов в жилых домах по вопросам энергосбережения;
- Проведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди населения, потребителей коммунальной и бюджетной сфер;
- Ведение мониторинга по ресурсосбережению.

Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются: 
          Администрация муниципального образования «Маниловск».
            
Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5
Система оценки эффективности реализации муниципальных программ:
К1 соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития МО «Маниловск» - 10 баллов;
К2 постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода – 10 баллов;
К3 уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы – 10 баллов;
К4  уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры – 0 баллов;
К5 организация управления и контроля за ходом исполнения программы – 10 баллов.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено в  программе
	достигнуто
	отклонение
	Оценка в баллах

	Целевой индикатор 1
	%
	100
	100
	0
	0

	Целевой индикатор 2
	Ед.
	1
	0
	-1
	-1

	Целевой индикатор 3
	Ед.
	1
	1
	0
	0

	Целевой индикатор 4
	Чел.
	50
	50
	0
	0

	Целевой индикатор 5
	%
	100
	100
	0
	0

	Итоговая сводная оценка
	
	
	
	
	-1



Суммарное значение  показателя  К: 40 баллов.
Качественная характеристика программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Маниловск» на период 2021-2025 годы»: достаточно эффективная.
Программа продолжит реализацию мероприятий в 2025 году. 

